## Slide 1
Cheseaux-poly
Enfin le monopoly que nous
attendions tous !

## Slide 2
Cheseaux-Poly
Sommaire
Conception
Gestion
Déroulement
Technologies utilisées
Architecture adoptée
Répartition du travail
Organisation
Communication
Mise en commun
Planification des itérations
Problèmes rencontrés
Démonstration
Conclusion

## Slide 3
Conception du projet

## Slide 4: Technologies utilisées
Java
Langage de prog.
MySQL
Données persistantes
GitHub
Plateforme de dev.
JavaFX
Technologie graphique
IceScrum
Planification & organisation
Maven
Gestion de dépendances

## Slide 5: Architecture
Client
Client
Client
Base de
données

## Slide 6
Gestion du projet

## Slide 7: L'équipe
Burgener François
Interface graphique
Gonzalez Lopez Daniel
Client et communication – Scrum Master
Curchod Bryan
Serveur – Scrum Master & Chef de projet
Reymond Helena
Base de données

## Slide 8: Organisation
Dimanche
Organisation du sprint
Répartition des taches
Mise à jour du rapport
Lundi
Développements
Discussions
Jeudi –
Vendredi
Développement
Tests
Démonstration (Ven)

## Slide 9
En équipe
Régulière
Manque de débrif
Communication

## Slide 10: Mise en commun
01
02
Fusion
03
Pendant les autres cours...
Travail en groupe
02
Chat vocal pour la gestion de problèmes lors de la mise en commun du code
Discord
03
Gestion des ressources, synchronisation des fichiers
Git
01

## Slide 11
Break Time
1 minute

## Slide 12
Déroulement du projet

## Slide 13
Planification des itérations
1
2
Prévue
Réalisé
Connexion / enregistrement
Connexion / enregistrement
Création de partie (Serveur)
Création de partie (Serveur)

## Slide 14
4
5
3
Liste des salons de jeu
Notifications
Lancement d'une partie
Rejoindre un salon de jeu (Serveur)
Lancement d'une partie (Client)
Déplacement des joueurs (Serveur)
Gestion des cases "carte chance"
Génération du plateau de jeu
Plateau de jeu et informations (GUI)
Gestion de certaines cases
GUI des salons de jeu (lister/rejoindre)
Notifications
Déplacement des joueurs (Serveur)
Gestion des cases "Cartes chances"
Lancement d'une partie (Client)
Plateau de jeu (GUI)
Déplacement des pions
Gestion de certaines cases

## Slide 15
7
6
Gestion des cases
Information du plateau (GUI)
Hypothèque
Achat vente de propriété
Gestion de la salle d'examen (prison)
Manipulation des cases (achat/vente/…)
Gestion de la salle d'examen (prison)
Banqueroute
Banqueroute
Fin de partie
GUI
Zone admin
Finalisation de la gestion des cases
Documentation
Banqueroute
Fin de partie
GUI
Zone admin
Finalisation de la gestion des cases
Documentation

## Slide 16: Principales difficultés
Conception
Ressources consommées
Synchronisation GUI
Reconnexion
Notifications
JavaFX
Logique du jeu
Mise a jour du plateau
GUI
Finalisation des histoires
Validation des tests
Dispersion générale
Finalisation

## Slide 17
Démonstration

## Slide 18
Conclusion
Gestion
Déroulement
Rétrospective
Organisation globalement bonne
Régularité
Sous-estimations des tâches
Fin de semaine un peu chargée
Départ satisfaisant
Retard de l'ascension
Certaines fonctionnalités abandonnées
Optimisme omniprésent
Satisfaction globale
Très bonne ambiance
Une fin "nerveuse"
Chef de projet un peu laxiste
Produit fonctionnel

## Slide 19
Questions ?
Merci !